# 한국어 학술 글쓰기 지원을 위한 LLM 기반 문장 다듬기 도구 개발

## 1. 연구 개요

비전공 학부생이 작성한 한국어 학술 텍스트는 어휘·문법 오류는 적어도 학술 문어체로서의 일관성과 논리 흐름이 부족한 경우가 많다. 본 연구는 Upstage Solar 모델을 기반으로 도메인 특화 프롬프트와 소규모 RLHF 데이터를 활용하여, 학부생 보고서 수준의 한국어 텍스트를 학술 문어체로 다듬는 도구를 개발한다. 1년차에는 8,000개 문장 데이터셋 구축과 baseline 모델 평가를, 2년차에는 RLHF fine-tuning과 사용자 평가를 진행한다.

## 2. 예산 계획 (단위: 만원)

| 항목 | 금액 | 사용 사유 |
| --- | --- | --- |
| 인건비 (학부 연구원 1인) | 600 | 월 50만원 × 12개월 |
| 데이터 라벨링 | 300 | 전문 첨삭 평가자 200문장 × 6회 |
| API / GPU 사용료 | 240 | Solar API 호출 + RTX 4090 임대 |
| 학회 참가비 | 120 | 정보과학회 동계 워크숍 1회 |
| 도서 / 출판 | 60 | 참고 문헌 / 결과 정리 인쇄 |
| 총계 | 1,320 | 1년차 예산 |

## 3. 추진 일정

| 분기 | 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1분기 | 데이터 수집·정제 | 8,000문장 정제 데이터셋 v1 |
| 2분기 | Baseline 평가 | BLEU·BERTScore 기준 표 |
| 3분기 | RLHF 데이터 수집 | 선호도 라벨 1,200쌍 |
| 4분기 | Fine-tune·사용자 평가 | 사용자 만족도 설문 결과 |